306-LaTruelle



**Sweet Home 3D**

Viktor Guisan – MIN1B

ETML, Lausanne

32p

Chef de projet : Xavier Carrel xavier.carrel@eduvaud.ch

Table des matières

1. **SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................................ 3**
   1. TITRE .......................................................................................................................................... 3
   2. DESCRIPTION .............................................................................................................................. 3 1.3 MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION ............................................................................................ 3
   3. PRÉREQUIS .................................................................................................................................. 3
   4. CAHIER DES CHARGES .................................................................................................................. 3
      1. *Objectifs et portée du projet ......................................................................................... 3*
      2. *Caractéristiques des utilisateurs et impacts ................................................................. 3*
      3. *Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur) ......................................... 3*
      4. *Contraintes ...................................................................................................................... 3*
      5. *Travail à réaliser par l'apprenti ...................................................................................... 4*
      6. *Si le temps le permet … ................................................................................................. 4*
      7. *Méthodes de validation des solutions .......................................................................... 4* 1.6 ELÉMENTS ÉVALUÉS ....................................................................................................................... 4
2. **PLANIFICATION INITIALE ................................................................................................................ 4**
3. **ANALYSE FONCTIONNELLE ............................................................................................................ 5**
4. **CONCEPTION ................................................................................................................................. 5**
   1. ARCHITECTURE ............................................................................................................................ 9
   2. MODÈLES DE DONNÉE .................................................................................................................. 9 4.3 IMPLÉMENTATIONS SPÉCIFIQUES ...................................................................................................... 9
5. **RÉALISATION .................................................................................................................................. 9**
   1. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ........................................................................................................ 9
   2. PLANIFICATION DÉTAILLÉE .............................................................................................................. 9 5.3 JOURNAL DE BORD .................................................................................................................... 10
6. **TESTS..............................................................................................................................................**

**10**

* 1. STRATÉGIE DE TEST ...................................................................................................................... 10
  2. DOSSIER DES TESTS ...................................................................................................................... 10 6.3 PROBLÈMES RESTANTS ................................................................................................................. 10

1. **CONCLUSION...............................................................................................................................**

**10**

* 1. BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES ..................................................................................... 10
  2. BILAN DE LA PLANIFICATION ........................................................................................................ 10 7.3 BILAN PERSONNEL ...................................................................................................................... 10

1. **DIVERS ..........................................................................................................................................**

**10**

* 1. JOURNAL DE TRAVAIL ................................................................................................................. 10
  2. BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 10 8.3 WEBOGRAPHIE .......................................................................................................................... 10

1. **ANNEXES ......................................................................................................................................**

**11**

# 1 SPÉCIFICATIONS

## 1.1 Titre

Hôtel de luxe LaTruelle

La construction d’un hôtel de luxe par l’entreprise LaTruelle SàRL

## 1.2 Description

Le projet consiste à construire un bâtiment sur le logiciel de création de plan « Sweet Home 3D ». Ce projet est réalisé dans le contexte du module 306, qui consiste à réaliser de petits projets en équipe avec des objectifs et des exigences clairement définis ainsi que des ressources et des délais imposés.

**1.3 Matériel et logiciels à disposition**

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage …

## 1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet …

## 1.5 Cahier des charges

*1.5.1 Objectifs et portée du projet*

Construire un hôtel à partir d’une structure d’immeuble imposée

*1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts*

Le public visé est les touristes.

*1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur)*

Les clients pourront passer la nuit, s’amuser, se relaxer et profiter de leurs vacances.

# 2 PLANIFICATION INITIALE

Le projet se déroulera du 19.02.2024 au 15.03.2024. Pendant cette période, il y aura une pause (Vacances : Relâche) du 10.02.2024 au 18.02.2024. L'équipe pourra travailler sur le projet deux périodes (2 x 45 min = 1h30 min) par semaine pendant quatre semaines.

Les sprints sont organisés selon les étages et la difficulté de leur construction. Nous les avons classés de cette façon :

* Sprint n°2 : Il est prévu de construire la base de l'hôtel, c'est-à-dire les murs, la porte principale et de commencer à construire le rez-de-chaussée. Date du Sprint Review:

26.02.2024

* Sprint n°3 : Il est prévu de finir la construction du rez-de-chaussée pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction du premier étage. Date du Sprint Review: 27.02.2024

* Sprint n°4 : Il est prévu de finir la construction du premier étage pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction des étages qui contiennent toutes les chambres. Date du Sprint Review : 05.03.2024

* Sprint n°5 : Pendant ce sprint, il est prévu de terminer le bâtiment avec la construction des étages de chambres. Date du Sprint Review: 12.03.2024

# 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

## *3.1.1 Cuisine*

|  |
| --- |
| En tant que cuisinier Je veux avoir un espace de travail complet Afin de pour cuisiner pour le restaurant |
| Tests d'acceptance:  Interrupteur Quand je rentre dans la cuisine, sur le mur à ma gauche, Il y a un interrupteur pour la lumière de la cuisine  Plan de travail Dans toute la pièce Il y a des plans de travaille collés au mur sauf où il y a une porte, il y en a aussi un au milieu de la cuisine.  Plan de cuisson Collé à chaque plan de travail Il y a un plan de cuisson à 4 plaques à gaz Vaisselle Au coin de la pièce Il y a un large plan avec évier, séchoir pour faire la vaisselle  Lumière Au milieu du plafond Il y a deux grandes lumières qui éclairent bien toute la pièce  Porte de Sur le mur de la pièce Il y a deux portes battantes avec fenêtres rondes qui service mènent sur le restaurant pour servir  Porte du Sur un mur de la pièce Il y a une porte simple qui vient de l'extérieur pour le personnel personnel de la cuisine  Fourneaux Sur un mur de la pièce Il y a quatre fours  Etage La pièce est au rez |

## *3.1.2 Chambre*

|  |
| --- |
| En tant que Client Je veux avoir une chambre confortable et lumineuse Pour dormir confortablement et profiter de mes vacances |
| Tests d'acceptance:  Vue par la/les Dans la chambre quand je suis sur le lit je vois par la/les fenêtre une fenêtre(s) magnifique vue à travers une fenêtre de 3mètres sur 1mètre  Toilette Dans la chambre quand je dois aller dans la salle de bain elles sentent bon, sont luxueuses et sont bien équipé  Porte- Quand je rentre dans la chambre (par la porte) Il y a à côté de la porte un manteau porte-manteau pour accueillir les vestes de tous les utilisateurs de la chambre. Douche Quand je rentre dans la salle de bain de la chambre il y a une douche à l'italienne équipée avec de l'eau froide et chaude  Table Dans la chambre Il y a une table accompagner de chaise (une pour chaque occupant de la chambre), d'une théière, d'une cafetière, de tasse(s) pour chacun des utilisateurs de la chambre, de cuillères, de sucre, de sachet de thé de différents goût et différentes capsules à café  Chargeur Sur chaque lit (pour chaque utilisateur de la chambre) dans la chambre il y a une prise UE à moins de 1 mètre pour permettre au utilisateurs de charger leurs appareils électroniques  Chauffage En hiver, quand il fait froid Il y a des radiateur que j'ai la possibilité de démarrer pour avoir chaud.  TV Quand je suis dans n'importe lequel des lits je vois au minimum une télévision (sachant qu'il y en a au maximum 2)  Salle de bain Quand je rentre dans la salle de bain il y a un lavabo collé à un mur avec de l'eau chaude et froide avec un miroir fixé au mur.  porte de la Quand je rentre dans la salle de bain je passe par une porte en bois qui à la salle de bain possibilité de se fermer à clé. draps lits Quand je m'allonge dans le lit de la chambre, il y a les draps nécessaire au confort des utilisateurs.  Linge Quand je rentre dans la salle de bain, à côté de la douche il y a un support pour sécher les linges avec des linges propres pour chacun des utilisateurs de la chambre. |
| Etage Les chambres sont au 2e, 3e, 4e étage |

## *3.1.3 Salle de sport*

En tant que sportif Je veux pouvoir m'entraîner avec dans le calme Pour pouvoir me concentrer dans mes séances

|  |
| --- |
| Tests d'acceptance:  Interrupteur Quand je rentre dans la salle, A droite de la porte Il y a un interrupteur  Réservoir Quand je veux boire Dans le coin à droite de la porte Il y a un réservoir et des d'eau gobelets à disposition  Serviettes Quand je veux m'essuyer le visage, A gauche du réservoir d'eau, Il y a des serviettes à disposition  Bac à Quand j'ai fini ma séance, A côté des serviettes, Il y a un bac pour jeter ma serviettes serviette  Vestiaire Quand je rentre dans la salle, Au coin en face à gauche, Il y a un vestiaire pour se changer  Casiers Quand je rentre dans le vestiaire Il y a des casiers pour que l'on ne me vole pas mes affaires  Poubelle Quand je sors du vestiaire Il y a une poubelle pour jeter mes déchets Prise Quand je rentre dans la salle et dans le vestiaire, En bas du mur à côté du réservoir d'eau, Il y a des prises murales pour charger mon téléphone  Etage La salle de sport se trouve au 1er étage de l'hotel |

## *3.1.4 SPA*

|  |
| --- |
| En tant que visiteur je veux pouvoir accéder à des bains à remous, un hammam et autres dans l'hôtel pour profiter de mon séjour dans cet hôtel. |
| Tests d'acceptance:  Bains à Quand je veux me détendre il y a des bains chaud avec 10 sièges qui propulse remou des bulles pour faire des massages au utilisateurs.  vestiaires Pour les utilisateurs, avant d'entrer dans le SPA il y a un passage dans des vestiaires avec des casier sécurisé par une clé et des douches pour que les utilisateurs puissent se changer garder leurs affaires en sécurité et se doucher.  Sécurité Sur le côté de chaque bassin du spa en cas d'accidents il y a des bouées de sauvetage  Bar (dans Dans la piscine Il y a un bar à des cocktails l'eau)  Lumières Dans les piscines au fond il y a des lumières de plusieurs couleurs pour donner une ambiance spécifique au SPA  toilettes Sur les côtés du SPA il y a des toilettes pour hommes et pour femmes séparés équipé de 3 lavabos et 3 toilettes chacun  SPA étage Quand je veux aller au SPA, je dois me rendre au 1er étage de l'hôtel qui contient celui-ci, la salle de sport, les vestiaires et et la salle de jeu.  Piscine Au milieu du spa il y a un grand bassin contenant les bains à remous. Hammam Sur le côté de la salle principale du SPA, il y a une porte menant dans un hammam. La salle est en forme de cercle contre les murer le sol qui est surélevé pour pouvoir s'assoir et une fontaine au centre. |

## *3.1.5 Restaurant*

en tant que consommateur je veux pouvoir manger sans aucun soucis pour me nourrir et passer un bon moment avec ma famille

|  |
| --- |
| Tests d'acceptance:  entrée quand je rentre par la porte du restaurant il y a une petite réception avec une  personne qui puisse m'amener auprès de ma table |
| table dans le restaurant il y a plusieurs tables rondes de différentes tailles dispersée tout autour de la salle  chaises auprès de chaque table il y a un certain nombre de chaises comptoir au fond du restaurant il y a un comptoir et une caisse  !https://ibb.co/3fGMGcm(emplacement du comptoire)!  prises murales à côté de certaines table il y a de prises murales toilettes dans le restaurent il y a des toilettes en bas du plan services sur les tables il y a des services assiettes sur le tables entre les services il y a des assiettes  Emplacement !https://ibb.co/b60cjDG(emplacement restaurant)!l Etage la pièce est au rez |

## *3.1.6 Bar*

|  |
| --- |
| En tant que client Je veux pouvoir boire m'asseoir afin d'être confortable et passer un bon moment Pour me reposer |
| Tests d'acceptance:  Porte du Sur un mur de la pièce Il y a une porte qui vient des vestiaires du personnel personnel  Porte d'entrée Sur un mur de la pièce Il y a une porte qui mène au couloir  Interrupteur A côté de la porte du personnel Il y a un interrupteur pour la lumière  Lumières Au plafond Il y a des longs LEDs de couleur  Bar A côté de la porte du personnel Il y a un comptoir avec des verres  Sièges Au comptoir Il y a des sièges hauts  Tables Dispersées dans la pièce Il y a 15 tables basses d'apéro  Chaises Autour de chaque table Il y a entre 3 et 6 chaises pour s'asseoir Etage La pièce est au rez |

## *3.1.7 Salle de jeu*

|  |
| --- |
| en tant qu'utilisateur je veux pouvoir m'amuser pour passer du bon temps avec ma famille |
| Tests d'acceptance:  billard dans la salle vers le milieu il y a une table de billard ping pong a côté de la table de billard il y a une table de ping pong fléchettes coller au mur au fond de la salle il y a un jeu de fléchettes air hockey a côté des fléchettes il y a une table pour jouer au air hockey prises murales vers chaque coin de la salle il y a plusieurs prises murales poufs dans un coin vide il y a plusieurs poufs bibliothèque vers les poufs il y a une bibliothèque avec des livres dedans sélecta à l'entrée a droite il y a un sélecta  emplacement dans un coin du 1er étage il y a une salle de jeu |

## *3.1.8 Salle de logistique*

|  |
| --- |
| En tant qu'employés Nous voulons des lieus à chaque étages de stockages et de nettoyage qui stocke les outils de nettoyage les linges, draps, etc. propre pour le nettoyage des chambres et possède des machines à laver le linges pour laver les matériels stockés. |
| Tests d'acceptance:  Nettoyage des Dans une salle de logistique à côtés des armoires de stockages des linges, linges draps, etc. Il y a 2 machines à laver le linge qui fonctionnent  Stockage A cotés des machines à laver le linge il y a assez d'armoire pour stocker les  linges draps et les linges de toutes les chambres de l'étage par etage Sur chaque étages Il y a une salle de logistique placer pour faciliter le nettoyage des chambres de l'étage. |
| Port Quand je rentre dans une des salles de logistique, il y a un petit panneau indiquant que cette pièce est réserver au personnel  Armoire de Quand je rentre dans la salle il y a une armoire et un frigo contenant les stockage cadeau offert au usager de la chambre, c'est-à-dire une bouteille d'eau cadeau fraiche(donc dans le frigo), des carré de chocolat emballés, des sachets de thé de différents goûts dont les préférés des utilisateurs et des capsules de cafés de différentes sortes dont les préférés des utilisateurs.  lumière La salle est éclairer par des néant situer sur le plafond de la salle de sorte à que les néant éclaire chaque partie de la salle pour aider les employer à voir ce qu'ils font.  lavabo Dans la salle il y a à côté des des machines à laver un lavabo professionnel étagère Contre l'un des mures de la salle à côté de balais, aspirateur, et autre outils produits de de nettoyage il y a une étagère contenant plusieurs fois chaque produits nettoyage nécessaire au nettoyage et à l'entretien de l'étage. |

## *3.1.9 Réception*

en tant que réceptionniste je veux pouvoir inscrire des client, imprimé, faire des appels pour pouvoir faire mon travail

|  |
| --- |
| Tests d'acceptance:  bureau Quand je rentre par la porte principale de l'hôtel je marche 7 m, je suis collé distance au bureau de la réception et je vois que 7m derrière le bureau il y a un mur de  6m de largeur  téléphone Sur le côté du bureau, il y a un téléphone de bureau proposant comme fonctionnalité les conférences vidéo.  ordinateur en dessous du bureau il y a un ordinateur assez puissant pour faire de la bureautique  imprimante collé au mur en face de celui qui contient la porte il y a une imprimante sur un meuble prévue à cette effet mesurant 1m sur 0.8 m et au total mesurant 1.2 m de hauteur.  réception Quand je suis assis sur la chaise du réceptionniste et que je regarde le bureau, tout autour de moi sauf ou il le côté ou il y a le bureau il y a des mûr et une porte.  chaise Quand je rentre par la porte d'entrée principale de l'hôtel je vois en face un bureau suivi d'une chaise puis d'un mûr.  périphériques sur la table quand j'y regarde j'y vois un clavier et une souris corbeille sous la table il y a une corbeille porte Quand je suis dans la réception et que je sors par la porte de celle-ci, j'arrive en face de l'ascenseur. Etage la réception est au rez  porte d'entrée https://ibb.co/Vm0jq7D(emplacement de la porte)! la porte est une porte double une a droite du pilier et une a gauche du pilier |

## *3.1.10 Propositions*

en tant que client de l'hôtel je veux pouvoir aller au toilettes afin de pouvoir faire mes besoins Tests d'acceptance:

Etage Les toilettes se situent au premier étage

Interrupteur Quand je rentre dans la pièce A droite de la porte Il y a un interrupteur

Lumière Quand j'entre dans la pièce, Au milieu du plafond Il y a une lumière

Urinoir Quand j'entre dans la pièce, Sur les murs, Il y a des urinoirs

Cabines Quand je rentre dans la pièce, Sur le mur à droite Il y a des cabines de WC

Robinet Quand j'entre dans la pièce, A gauche des urinoirs, Il y a un robinet

Papier Quand j'ai fini de me laver les mains, Au-dessus du lavabo, Il y a du papier pour s'essuyer

Savon Quand je veux me laver les mains, Au-dessus du lavabo, Il y a un savon

# 4 RÉALISATION

## 4.1 Installation de l’environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.


* Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.) • Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
* Arborescences des documents produits.
* Comment accéder au code (repository)

## 4.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

## 4.3 Déroulement effectif

Burnup :



Il est possible d’observer ici sur quel User Stories j’ai travaillé et pendant quel sprint.

Sprint n°1 :

Sprint n°2 :

 Restaurant

Sprint n°3 :

Restaurant

Sprint n°4 :

Restaurant et Chambre(s)

Sprint n°5 :

Chambre(s)

## 4.4 Explication du processus d’intégration

# 5 TESTS

**5.1 Stratégie de test**

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

## 5.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données…) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués .

## 5.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

* Date de découverte
* Impact
* Comment le contourner
* Piste de résolution

## 5.4 Processus d’intégration


# 6 CONCLUSION

## 6.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il nous était demandé, à mes camarades et moi, de construire un quelque chose de libre sur un logiciel de création 3D, à partir d’un immeuble vide. Nous avons personnellement choisi de

## 6.2 Bilan de la planification

Burndown :



Au 11.03.24, il reste deux jours avant la fin du projet et le calcul de la vélocité se fait de la manière suivante :

## 6.3 Bilan personnel

Si c’était à refaire:

* Qu’est-ce qu’il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
* Qu’est-ce qu’il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ? Qu’est que ce projet m’a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, … Remerciements, signature, etc.

# 7 DIVERS

## 7.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu’une activité de recherches a été entreprise, il convient d’énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

**7.2 Bibliographie**

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

**7.3 Webographie**

Références des sites Internet consultés durant le projet.

# 8 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)

Guide(s) d’utilisation et/ou guide de l’administrateur

Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.). Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.